СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.09.2021 № 8.2

**Об Утверждении Муниципальной программы  
«Обращение с твердыми коммунальными**

**отходами на территории**

**Муниципального образования**

**«Кудинцевский сельсовет»**

**Льговского района Курской области»**

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В соответствии с Правилами обустройства (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 –ФЗ « Об отходах производства и потребления», в соответствии с требованиями к содержанию территорий городских и сельских поселений установлены СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических)мероприятий», руководствуясь Уставом МО « Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области

1. Утвердить Муниципальную программу  
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области» (согласно приложению).

2. Опубликовать данное решение в сети Интернет на официальном сайте администрации Кудинцевского сельсовета

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ведущего специалиста Попову Е.В.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Н.Ф. Злобина

Кудинцевского сельсовета

Глава Кудинцевского сельсовета

Льговского района И.В.Муравьева

Приложение к  
Решениею Собрания Депутатов   
Кудинцевского сельсовета Льговского района  
30.09.2021 года № 8.2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области»

(далее – муниципальная программа)  
Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области |
| Цель | Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области. |
| Задача муниципальной программы | Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области. Создание условий и организация работ для общего и раздельного сбора ТКО на территории МО |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области.  - организация, согласование и внесение в реестр площадок по сбору ТКО |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования;  - организация, согласование и внесение в реестр площадок по сбору ТКО  - приобретение контейнеров для организации площадок ТКО  - изготовление сметного расчета на строительство площадки под ТКО  - определение и межевание земельных участков под площадки по сбору ТКО |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап 2021-2023 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 299 000,00 руб. из средств бюджета МО, в том числе по годам:  на 2021 –  95,00 руб.  на 2022 –  150,00 руб.  на 2023 – 54,00 руб. |
| Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы | Снижение количества несанкционированных свалок – не менее чем на 65%;  - создание и внесение в реестр 54 площадки, с учетом раздельного сбора ТКО на территории МО  Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО  - 85% |

1. Общая характеристика ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области.

С 01.01.2019 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В соответствии с Правилами обустройства (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 –ФЗ « Об отходах производства и потребления», в соответствии с требованиями к содержанию территорий городских и сельских поселений установлены СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических ( профилактических)мероприятий».   
Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, требованиями законодательствами Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В состав муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области входят 4 населенных пунктов: с.Кудинцево. д.Воронино, д.Сергеевка, ст.Шерекино.. Только в одном населенном пункте с. Кудинцево частично имеются, не полностью оборудованные, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. В остальных населенных пунктах д. Воронино, д. Сергеевка, ст. Шерекино ведется частично пакетированный сбор ТКО. Из-за отсутствия мест (площадок) накопления ТКО на всей территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области часть несобранных твердых коммунальных отходов генерируется в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду.  
Проблема утилизации ТКО с каждым годом становится все более серьезной. Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время.  
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области необходимо обустроить 54 места (площадки) накопления ТКО и приобрести 108 мусорных контейнеров с учетом раздельного сбора ТКО в дальнейшем.  
На территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области еженедельно образуется около 3,5 тонн отходов, ежегодно 168 тонн. Часть отходов вывозится на несанкционированные свалки расположенные в границам МО.   
Сбором и вывозом ТКО в муниципальном образовании занимаются одна управляющая компания ООО « ЭКОПОЛ». Предприятие имеет лицензию на данный вид деятельности.   
В связи с недостаточной организацией мест сбора и вывоза ТКО, ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесополосах и на полях, вдоль дорог.  
Для увеличения процента охвата населения муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области системой сбора и вывоза ТКО необходимо дополнительное приобретение спецтехники (мусоровоз).

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области.

Основной задачей муниципальной программы является сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального образования. Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО а также организация в дальнейшем раздельного сбора ТКО.

3. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области.

85 % охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

4.1. Реализация мероприятий Программы позволит:

4.1.1. снизить количество несанкционированных свалок размещения ТКО на территории района;

4.1.2. обеспечить доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения Кудинцевского сельсовета;

4.1.3. повысить уровень экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО и в дальнейшем раздельного сбора ТКО.

4.1.5. улучшить санитарное состояние территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап 2021-2023 годы.

6. Основные мероприятия муниципальной программы

6.1. Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, (Приложение № 1) направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед системой коммунального снабжения муниципального образования « Кудинцевский сельсовет» до 2023 года:

6.1.1. ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области;

7. Основные меры правового регулирования

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации Программы является постановление администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области». Разработка дополнений будет осуществляться по мере необходимости и в случае внесения изменений в региональную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами.  
7.1. Основными положениями нормативного правового акта могут являться:  
7.1.1. внесение изменений в перечень программных мероприятий;

7.1.2. внесение в программу дополнительных программных мероприятий;

7.1.3. внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы в целом и программных мероприятий;

7.1.4. внесение изменений в ожидаемый результат реализации муниципальной программы;

7.1.5. внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 3.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы осуществляются за счет средств местного бюджета.  
8.1. Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на соответствующий финансовый год, исходя из:

8.1.1. возможностей бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области;

8.1.2. мониторинга реализации Программы.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам, источникам финансирования, а также в разрезе мероприятий представлена в Приложении № 4.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы составляет 50 000, 00руб., в том числе по годам:

на 2021 – 95 000,00 руб. местного бюджета;

на 2022 – 150 000,00руб. местного бюджета;

на 2023 – 54,00 руб. местного бюджета;

9. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает принятие нормативных правовых актов администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района необходимых для достижения целей муниципальной программы, ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий муниципальной программы. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области.  
9.1. С целью управления и контроля за реализацией муниципальной программы администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района:

9.1.1. осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий муниципальной программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчета о выполнении муниципальной программы в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Льговского района Курской области;

9.1.2. проводит согласование с заинтересованными лицами муниципальной программы планируемых к выполнению и фактически выполненных объемов работ;  
9.1.3. вносит предложения о корректировке муниципальной программы;  
9.1.4. освещает муниципальную программу и ход реализации муниципальной программы в средствах массовой информации, в том числе размещает на официальном сайте администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района соответствующую информацию;  
9.1.5. несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;  
9.1.6. в соответствии с установленными сроками предоставляет в отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Льговского района Курской области; сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;  
9.2. заинтересованные лица муниципальной программы обладают следующими полномочиями:  
9.2.1. осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;  
9.2.2. вносить ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;  
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы Льговского района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.  
Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации муниципальной программы может быть принято в связи с сокращением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации муниципальной программы.

10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы, описание мер по управлению рисками

10.1. Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией муниципальной программы:

10.1.1. финансовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств. Существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных образований приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере обращения отходов;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе  
«Обращение с твердыми коммунальными  
отходами на территории Кудинцевского сельсовета

Льговского района Курской области»

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами  
на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории МО | Администрация Кудинцевского сельсовета | Октябрь 2021 –ноябрь 2021 г., апрель 2022- октябрь 2022 г., апрель 2023 г.- октябрь - 2023 г. | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и  вывоза ТКО;    Улучшение санитарного состояния территории МО | Захламление территории МО бытовыми отходами;      Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 1.1 | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории МО | Администрация Кудинцевского сельсовета | Октябрь 2021 –ноябрь 2021 г., апрель 2022- октябрь 2022 г., апрель 2023 г.- октябрь - 2023 г. | Улучшение санитарного состояния территории МО | Захламление территории МО бытовыми отходами; |
| 1.2 | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов администрации Кудинцевского сельсовета | Администрация Кудинцевского сельсовета  Собрание депутатов Кудинцевского сельсовета | По необходимости | Наличие утвержденных документов, на основании которых проводятся мероприятия | Акты прокурорского реагирования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе  
«Обращение с твердыми коммунальными  
отходами на территории Кудинцевского сельсовета

Льговского района Курской области»

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами

на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) целевой программы | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Мероприятия по обращению с ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории МО | ед. | Сведения администрации Кудинцевского сельсовета | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 1.2 | Устройство площадок для сбора ТКО | ед. | Сведения администрации Кудинцевского сельсовета | 45 | 9 | 0 | 54 |
| 1.3 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО с учетом раздельного сбора. |  | Сведения администрации Кудинцевского сельсовета | 30 | 48 | 18 | 102 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_